# Trạng thái chức năng PHONGMACH — đã làm gì, còn phải làm gì

Xác minh sâu theo code tại commit 1d2eb63349659a2123b19e81b5667c35c8be3fdd ngày 2026-10-13.

Mỗi ô ✅/🟡/🔧/⬜ dưới đây đã được đối chiếu trực tiếp với mã nguồn (tên file/hàm ghi ở cột Ghi chú),

không chỉ chép lại từ tài liệu. Bất biến "web không import @medplum/*" đã kiểm: 0 import trong apps/clinic-web/src.

Cập nhật: 13/10/2026. Bảng này tổng hợp trạng thái chức năng của toàn bộ phần mềm,

gom từ các chỗ rải rác trong docs/ke-hoach-trien-khai.md (mục 5.2, 5.6–5.9, 6, 7, 8),

README.md và trang "Phạm vi" trong ứng dụng, thành một chỗ dễ liếc. Mỗi dòng dẫn nguồn

về tài liệu gốc; khi có mâu thuẫn, tài liệu gốc là đúng, hãy sửa bảng này cho khớp.

Đây là bảng chức năng (phần mềm làm được gì), KHÁC với tiêu chí nghiệm thu

(M0-1…M0-6, đo chất lượng/hiệu năng — xem ke-hoach-trien-khai.md mục 5.3). Theo quyết

định của chủ dự án: hoàn chỉnh đầy đủ chức năng trước, rồi mới làm phần tiêu chí nghiệm thu.

## Ký hiệu trạng thái

| Ký hiệu | Nghĩa |
| --- | --- |
| ✅ | Đã làm thật — chạy thật trên Medplum, có kiểm thử |
| 🟡 | Mô phỏng (có nhãn trên màn hình) — demo được nhưng chưa nối hệ thật |
| 🔧 | Làm một phần — có phần lõi, còn thiếu một số nhánh (ghi rõ ở cột Ghi chú) |
| ⬜ | Chưa làm |

Cột Mốc: M0 = MVP trình nhà đầu tư (hạn 13/11/2026); M1 = pilot (đến 03/2027); GĐ2 = 04–07/2027; GĐ3 = 08–12/2027. Nguồn mốc: ke-hoach-trien-khai.md mục 5–8.

## 1. Tiếp đón & hàng chờ

| Chức năng | Trạng thái | Mốc | Ghi chú / nguồn |
| --- | --- | --- | --- |
| Tìm bệnh nhân: SĐT, 4 số cuối, CCCD, tên không dấu | ✅ | M0 | services/bff/src/medplum.ts searchPatients (5 nhánh: cccd/phone/phone-fragment/name/name+number) + packages/fhir-vn-model foldName/search.ts. Tốc độ+tính đúng (04/10) |
| Tạo bệnh nhân nhanh (không trùng) | ✅ | M0 | medplum.ts createPatient dùng createResourceIfNoneExist theo clientUuidQuery; màn components/Reception.tsx, PatientForm.tsx |
| Cấp số thứ tự | ✅ | M0 | packages/clinical/src/queue.ts nextNumber/buildCheckIn; medplum.ts checkIn tạo có điều kiện theo mã lượt |
| Màn hình chờ (gọi số, chỉ số + chữ cái đầu) | ✅ | M0 | queue.ts toDisplayBoard/initialsOf; components/Display.tsx |
| Ưu tiên cấp cứu/đã hẹn/thường (quy tắc cơ bản) | ✅ | M0 | queue.ts sortQueue (PRIORITY_RANK urgent/appointment/normal). Ưu tiên theo giờ hẹn: M1 |
| Hủy lượt chờ (chỉ khi đang chờ) | ✅ | M0 | medplum.ts cancelVisit (chặn nếu không ở trạng thái arrived); components/Queue.tsx |
| Báo "còn người trùng tên" khi >20 kết quả | ✅ | M0 | medplum.ts searchPatients trả hasMore; UI nhắc khi tràn. (Trước ghi ⬜/M1 — đã làm, nâng ✅) |
| Gõ lẫn tên và số trong một lần tìm ("an 5678") | ✅ | M0 | packages/fhir-vn-model/src/search.ts classifyQuery nhánh name+number; medplum.ts tìm tên AND đuôi số. (Trước ghi ⬜/M1 — đã làm, nâng ✅; ke-hoach dòng 186 "chưa gõ lẫn" đã cũ) |
| Đặt lịch qua Zalo, check-in QR, nhập Excel | ⬜ | M1 (Excel), GĐ2 (lịch) | mục 5.2 "Không làm ở M0"; T-MIG, T-ZALO |

## 2. Khám

| Chức năng | Trạng thái | Mốc | Ghi chú / nguồn |
| --- | --- | --- | --- |
| Màn hình khám một trang (sinh hiệu, lý do, triệu chứng) | ✅ | M0 | apps/clinic-web/src/visit/{Visit,ExamForm,PatientSide}.tsx; packages/clinical/src/vitals.ts; BFF routes/clinical.ts completeBody |
| Chẩn đoán ICD-10 gõ tắt | ✅ | M0 | packages/catalogs/src/icd10.ts (tập con có nhãn minh họa) + search.ts; components/Typeahead.tsx |
| Dị ứng, tiền sử, lịch sử khám | ✅ | M0 | packages/clinical/src/notes.ts (buildAllergy/buildHistoryItem/withdraw*); components/Allergies.tsx; medplum.ts listAllergies/listHistory/patientVisits |
| Hai chuyên khoa (nội tổng quát, nhi) | ✅ | M0 | packages/clinical/src/dto.ts SPECIALTIES = [noi, nhi]; quy tắc nhi theo tuổi/cân nặng ở rules/check.ts |
| Đo thời gian phiên khám (đồng hồ mở hồ sơ → in) | ✅ | M0 | packages/clinical/src/{time,clientTime}.ts (measureVisit, percentile); components/Metrics.tsx; medplum.ts finishedVisits. Mất mạng: đo bằng đồng hồ máy khách (OFF-3) |
| Mẫu khám tự thiết kế, ảnh đính kèm, ký phiếu khám | ⬜ | M1 (S4) | mục 5.2 "Không làm ở M0"; lịch 6.3 |
| Chuyên khoa khác (ngoài 2 khoa) | ⬜ | M1+ | mục 5.2 |
| Bệnh án điện tử đầy đủ + khóa sau ký | ⬜ | GĐ2 | mục 7; T-EMR |

## 3. Kê đơn

| Chức năng | Trạng thái | Mốc | Ghi chú / nguồn |
| --- | --- | --- | --- |
| Đơn mẫu, kê lại một nút | ✅ | M0 | packages/catalogs/src/templates.ts (13 đơn mẫu minh họa); visit/PrescriptionEditor.tsx |
| Quy tắc: trùng hoạt chất, dị ứng, số ngày tối đa (30/90) | ✅ | M0 | packages/rules/src/check.ts (duplicate-ingredient, allergy, max-days 30/mạn tính 90); chạy ở client (visit/RulesPanel.tsx) và chạy lại ở BFF routes/clinical.ts khi ký |
| Quy tắc trường bắt buộc (CCCD, chẩn đoán) | ✅ | M0 | check.ts no-diagnosis/no-cccd; gồm cccd-unknown + allergy-unknown cho ca mở offline (PR #20); judge buộc xác nhận kèm lý do ≥5 ký tự |
| In đơn A5 có mã QR | ✅ | M0 | packages/print/src/prescription.ts renderPrescriptionHtml (QR SVG, CSP default-src 'none', thoát HTML esc) |
| Ký số | 🟡 | M0 → M1 | "Ký số MÔ PHỎNG" (băm nội dung), nhãn ở print (.sim), visit/SignResult.tsx, Scope.tsx, DemoBanner.tsx; T-SIGN (M1 nối nhà cung cấp thật) |
| Tương tác thuốc đầy đủ, đơn thuốc cổ truyền | ⬜ | GĐ3 | mục 5.2; GĐ3 cần nguồn dữ liệu có bản quyền |
| Quy tắc kê đơn theo TT 26/2025 (đầy đủ) | 🔧 | M1 (S4) | M0 có tập quy tắc lõi; đầy đủ theo thông tư ở M1 — T-RULE |

## 4. Liên thông cổng đơn thuốc quốc gia

| Chức năng | Trạng thái | Mốc | Ghi chú / nguồn |
| --- | --- | --- | --- |
| Bộ nối (giao diện chuẩn Gateway), hàng đợi gửi, trạng thái từng đơn | ✅ | M0 | services/bff/src/gateway.ts (interface Gateway), outbox.ts; medplum.ts dueSends/claim/complete/fail; trạng thái signed/sending/retry/sent/failed (GATEWAY_LABEL) |
| Thử lại (tự động + thủ công), màn hình "đơn chưa gửi được" | ✅ | M0 | medplum.ts pendingPrescriptions/retryPrescription; components/Gateway.tsx; outbox có backoff (isDue) |
| Cổng quốc gia (gửi thật) | 🟡 | M0 → M1 | SimulatedGateway (gateway.ts): có nút bật/tắt (mode up/down) và chèn lỗi (failNext), mã quốc gia tiền tố SIM-, idempotent theo localCode; nhãn ở SignResult.tsx/Scope.tsx. Gửi thật = T-RX (chờ tài liệu API + sandbox, TL34 Q1) |
| Outbox đối soát idempotent theo mã đơn (đầy đủ) | 🔧 | M1 (S2) | M0 có outbox + thử lại; đối soát đầy đủ ở T-OUTBOX |

## 5. Ngoại tuyến (offline)

| Chức năng | Trạng thái | Mốc | Ghi chú / nguồn |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiếp đón/khám/kê đơn/ký/in khi mất mạng (theo từng máy) | ✅ | M0 | apps/clinic-web/src/local/* (store.ts IndexedDB + crypto.ts AES-GCM-256 extractable:false, IV mới mỗi lần, AAD=bảng+id); in qua whileLocalStoreQuiet (F12) |
| Đồng bộ khi có mạng, 0 mất / 0 trùng | ✅ | M0 | local/sync.ts SyncEngine; clientUuid + createResourceIfNoneExist ở BFF; infra/e2e-cycles.mjs 20 chu kỳ (M0-2) |
| Tạo bệnh nhân / cấp số tạm / in lại khi mất mạng | ✅ | M0 | local/client.ts, visit/OfflineSignResult.tsx (recordLocalPrint); cấp số tạm medplum.ts checkIn (proposedNumber/arrivedAt) |
| Tự thoát "Mất mạng" khi máy chủ hồi (thăm dò /api/health) | ✅ | M0 | local/OfflineProvider.tsx (probe: api.health, đọc lại navigator.onLine); PR #22; .agents/tasks/fix-offline-stuck.md |
| Phát hiện & báo xung đột sửa đồng thời + chạy lại quy tắc khi đồng bộ | 🔧 | M0 (phát hiện) → GĐ2 (giải quyết) | local/deps.ts needsAttention (conflict/rules/error → held, không tự bỏ/ghi đè, N3); OfflineSignResult.tsx hiện xung đột/cần xác nhận. M0 chỉ phát hiện và báo, chưa đưa bản khám lên máy chủ |
| Chờ ký & gửi cổng khi mất mạng ở mức đầy đủ | ⬜ | M1 (T-OFF-2) | mục 5.2 "Không làm ở M0" |
| Cache toàn bộ 20.000 bệnh nhân khi offline | ⬜ | GĐ2 (T-OFF-3) | M0 chỉ cache vài chục hồ sơ |
| Hai máy thấy nhau khi phòng khám mất Internet | ⬜ | GĐ2 (T-OFF-3) | N5: offline là của từng máy |
| Mã PIN cho kho trên máy | ⬜ | M1 | quyết định 02/10; README mục Giới hạn (OFF-5) |

## 6. Zalo

| Chức năng | Trạng thái | Mốc | Ghi chú / nguồn |
| --- | --- | --- | --- |
| Nút "Gửi đơn qua Zalo" (bản xem trước tin nhắn) | 🟡 | M0 → M1 | Chỉ hiện bản xem trước, không gửi, không gọi mạng, không ghi nhật ký. Nhãn MÔ PHỎNG (ZALO_SIMULATED_LABEL). packages/clinical/src/zalo.ts (zaloPrescriptionMessage, không có thuốc/chẩn đoán), visit/ZaloPreview.tsx |
| Gửi ZNS thật (đơn thuốc) | ⬜ | M1 (S6) | Cần bệnh nhân đồng ý + mẫu ZNS duyệt + pháp chế; T-ZALO, T-CONSENT |
| Nhắc lịch, hẹn tái khám qua ZNS | ⬜ | GĐ2 | mục 6.2 danh sách cắt |

## 7. Thu tiền

| Chức năng | Trạng thái | Mốc | Ghi chú / nguồn |
| --- | --- | --- | --- |
| Thanh toán QR, tự xác nhận, sổ thu ngày | ⬜ | M1 (S6) | T-PAY (payOS/Casso) |
| Hóa đơn điện tử (NĐ 70/2025) | ⬜ | GĐ2 | T-INV |
| Báo cáo doanh thu | ⬜ | GĐ2 | mục 6.2 danh sách cắt |

## 8. Tuân thủ & bảo mật

| Chức năng | Trạng thái | Mốc | Ghi chú / nguồn |
| --- | --- | --- | --- |
| Cách ly đa tenant (mỗi phòng khám một Project) | ✅ | M0 | Tenant lấy từ phiên JWT đã ký (services/bff/src/session.ts), KHÔNG từ tham số request; 2 phòng khám demo; infra/medplum/smoke-test; tiêu chí M0-4 |
| Nhật ký truy cập (fail-closed, không PII) + màn hình xem | ✅ | M0 | services/bff/src/audit.ts (NdjsonAuditSink, h.sync() trước khi trả; AuditEntry không chứa nội dung truy vấn/tên/token); ghi trước khi trả dữ liệu ở routes/context.ts; components/AuditLog.tsx |
| Trang "Phạm vi" (đã thật / mô phỏng / chưa làm) | ✅ | M0 | components/Scope.tsx (3 nhóm REAL/SIMULATED/MISSING) + DemoBanner.tsx; tiêu chí M0-5 |
| Xác thực nhân viên thật (đăng nhập, MFA) | ⬜ | M1 | Hiện chỉ DEMO_AUTH=1, localhost, dữ liệu giả. Đăng nhập demo chọn người dùng, chưa có mật khẩu/MFA (components/Login.tsx, có nhãn ở Scope.tsx nhóm "mô phỏng"). Xác thực thật = T-IDP |
| Nhật ký bất biến ngoài Medplum | ⬜ | M1 (S5) | M0 ghi file cục bộ; T-AUD |
| Đồng ý điện tử đầy đủ, xuất/xóa theo yêu cầu, DPIA | ⬜ | M1 | T-CONSENT, T-OFFB, T-LEGAL |
| Mã hóa cấp trường (CCCD, chỉ số mù) | ⬜ | M1 | T-ENC |
| Phân quyền chi tiết (nhiều cơ sở) | ⬜ | GĐ2 | mục 7 |

## 9. Hạ tầng & vận hành

| Chức năng | Trạng thái | Mốc | Ghi chú / nguồn |
| --- | --- | --- | --- |
| Medplum 5.2.0 + PostgreSQL 16 + Redis (Docker Compose) | ✅ | M0 | infra/medplum/ (Compose, smoke-test) |
| BFF là lớp duy nhất gọi Medplum | ✅ | M0 | Đã kiểm: apps/clinic-web/src 0 import @medplum/, web chỉ gọi /api qua api.ts. Lời gọi Medplum thật nằm ở services/bff/src/medplum.ts; @phongmach/{clinical,fhir-vn-model} chỉ dùng kiểu FHIR của @medplum/ để dựng tài nguyên |
| Ghi nhiều bản ghi chạy lại được (idempotent, chốt cuối) + chịu xung đột giao dịch | ✅ | M0 | medplum.ts completeVisit/writeAll (kiểm failedEntries từng mục dù HTTP 200, chốt đóng lượt khám cuối cùng — F11); conflict.ts retryOnConflict cho 40001 (05af7cb) |
| Cấp phòng khám tự động (Project/Client/AccessPolicy) | 🔧 | M0 (tối thiểu) → M1 | services/bff/src/tenants.ts; M0 đủ cho 2 demo; đầy đủ ở T-TEN |
| Hạ tầng dạng mã (dựng lại < 1 giờ) | 🔧 | M0 (staging) → M1 | T-IAC |
| Hạn mức FHIR theo project (nâng cho nhập liệu) | ⬜ | M1 | T-QUOTA (cần trước T6 100 chu kỳ) |
| Chạy nhiều bản Medplum (HA) | ⬜ | GĐ2 | T-HA |
| Sao lưu liên tục + vùng dự phòng (PITR, DR) | ⬜ | GĐ2 | T-DR (RPO 15 phút, RTO 1 giờ) |
| Quan sát (OpenTelemetry, cảnh báo) | ⬜ | M1 | T-OBS (đã có móc) |

## 10. Giai đoạn 3 (đầu việc, chưa chi tiết)

| Chức năng | Trạng thái | Mốc | Ghi chú / nguồn |
| --- | --- | --- | --- |
| Sổ sức khỏe điện tử / VNeID | ⬜ | GĐ3 | mục 7; phụ thuộc hướng dẫn kỹ thuật (TL34 Q5) |
| Nhà thuốc trực thuộc | ⬜ | GĐ3 | mục 7 |
| Khám từ xa, trợ lý AI | ⬜ | GĐ3 | mục 7 |
| ISO 27001, API mở | ⬜ | GĐ3 | mục 7 |

## Tóm tắt một dòng

M0 (demo nhà đầu tư): luồng lõi tiếp đón → hàng chờ → khám → kê đơn → in A5/QR → liên thông,

cộng ngoại tuyến từng máy và cách ly tenant, đã chạy thật. Ba thứ còn mô phỏng có nhãn: ký số, cổng đơn thuốc quốc gia, Zalo.

Còn phải làm để thành sản phẩm thật (M1 trở đi): xác thực thật (bỏ DEMO_AUTH), nối thật cổng

đơn thuốc + ký số + Zalo + thanh toán, ngoại tuyến đầy đủ (chờ ký, hai máy thấy nhau), bệnh án điện tử đầy đủ, hóa đơn điện tử, HA/DR.

Chi tiết lịch và công việc kỹ thuật: ke-hoach-trien-khai.md mục 6 (M1), 7 (GĐ2/3), 8 (danh mục T-*).